Ce texte vient de la propriété "Subject" dans Word

Plan d'itération[[1]](#footnote-1)

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]

# 1. Étapes jalons

|  |  |
| --- | --- |
| **Étape jalon** | **Date** |
| Début de l’itération | 19-01-2015 |
| Mise en place de l’équipe | 19-01-2015 |
| Remise du plan d’itération 1 | 26-01-2015 |
| Remise du rapport 1 | 26-01-2015 |
| Démonstration | 02-02-2015 |
| Fin de l’itération | 02-02-2015 |

# 2. Objectifs clés

* Mise en place de l’environnement de travail.
* Formation sur Ruby on Rails et sur l’IDE.
* Création de l’architecture du projet.
* Développer les exigences choisies.
* Présenter la démonstration technique.

# 3. Affectations d’éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom / Description** | **Priorité** | **Estimation de la taille (points)****[[2]](#footnote-2)** | **État[[3]](#footnote-3)** | **Assigné à (nom)** | **Heures travaillées** | **Heures restantes (estimées)2** | **Documents de référence** |
| F8 | 1 | 3 | Nouveau | Jimmy |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Problèmes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problème** | **État** | **Notes** |
|  |  |  |

# 5. Critères d’évaluation

Nous sommes en mesure de créer un compte

Nous sommes en mesure d’effectuer divers actions reliées au compte (modifier, supprimer)

# 6. Évaluation

|  |  |
| --- | --- |
| Cible d’évaluation |  |
| Date d’évaluation |  |
| Participants |  |
| État du projet |  |

## Évaluation par rapport aux objectifs

## Éléments de travail: prévus vs réalisés

## Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

## Autres préoccupations et écarts

1. Voici des instructions pour planifier une itération selon le processus unifié : <https://docs.google.com/a/etsmtl.net/document/d/1xeCCdR4-sTznTPaSKYIl4l_bQi-gE5stPWSA5VArRlY/edit?usp=sharing> [↑](#footnote-ref-1)
2. Voici comment faire des estimations de la taille et des heures restantes : <https://docs.google.com/a/etsmtl.net/document/d/1bDy0chpWQbK9bZ82zdsBweuAgNYni3T2k79xihr6CuU/edit?usp=sharing> [↑](#footnote-ref-2)
3. Les états utilisés sont les mêmes recommandés par Eclipse pour leurs bogues : Nouveau, Assigné, Résolu, Vérifié, et Fermé. Vous devrez peut-être définir vos propres états. [↑](#footnote-ref-3)